Тест-план

Веб-сайт https://triangle-nu.vercel.app/ Форма проверки треугольников

Тест-план Версия 1

История версий

| Дата | Версия | Описание | Аудитор |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/06/2026 | 1.0 | Создание | Аверин Даниил |

Оглавление

- Введение	3

  - Цель	3

- Области, подвергаемые тестированию	3

- Области, не подвергаемые тестированию	3

- Тестовая стратегия и подходы	4

- Критерии	4

  - Приемочные критерии	4

  - Критерии начала тестирования	4

  - Критерии приостановки тестирования	4

  - Критерий возобновления тестирования	4

  - Критерий завершения тестирования	4

- Ресурсы	5

- Расписание	5

- Роли и ответственность	5

- Оценка рисков	5

- Документация	6

- Метрики	6

Тест-план

- Введение

  - Цель

Целью данного тестирования является проверка корректной работы формы проверки треугольников на сайте https://triangle-nu.vercel.app/.

- Области, подвергаемые тестированию

- Корректность обработки валидных и невалидных комбинаций сторон.

- Реакция системы на некорректный ввод (буквы, спецсимволы, пустые поля).

- Валидация граничных значений (ноль, отрицательные числа, максимальные значения).

- Отображение интерфейса и сообщений об ошибках.

- Поля ввода:

  - Сторона А

  - Сторона В

  - Сторона С

- Области, не подвергаемые тестированию

- Производительность и нагрузочная устойчивость сайта.

- Безопасность (SQL-инъекции, XSS) через поля ввода.

- Автоматизация интерфейса.

- Тестовая стратегия и подходы

Общий подход.

Проверка корректности работы сайта при валидации существования треугольника по трем сторонам ((a + b > c), (a + c > b), (b + c > a)).

Подход к тестированию

- Метод: Ручное тестирование методом «черного ящика».

- Уровень: Системное (функциональное) тестирование через веб-интерфейс (UI).

- Типы тестов: Позитивное, негативное, тестирование граничных значений.

- Критерии

  - Приемочные критерии

Успешное прохождение 95% запланированных тест-кейсов при условии устранения 100% дефектов критической и высокой важности.

  - Критерии начала тестирования

Выход билда.

  - Критерии приостановки тестирования

Тестирование может быть приостановлено при обнаружении критического дефекта.

  - Критерий возобновления тестирования

Получение стабильного билда и исправлений критических дефектов.

  - Критерий завершения тестирования

Выполнение 95% запланированных тест-кейсов (100% позитивных проверок и не более 5% негативных), без обнаружения критических дефектов.

- Ресурсы

Программные ресурсы: полноценный ПК с ОС Windows 11.

Человеческие ресурсы:

- Тестировщик-стажер (100% занятости)

Временные ресурсы: ------.

Финансовые ресурсы: -----.

- Расписание

- -------

- Роли и ответственность

Тестировщик-стажер – полная ответственность.

- Оценка рисков

- -------.

- Документация

- Тест-кейсы, чек-листы и отчеты о дефектах

- Метрики

Прямые метрики:

- Время прохождения тест-кейса

- Количество тест-кейсов (количество созданных / запланированных тест-кейсов)

- Общее количество найденных дефектов

Расчетные метрики:

- Выполнение тест-кейсов

(количество выполненных тест-кейсов/запланированных к выполнению* 100 %)

- Успешное выполнение тест-кейсов

(количество успешно выполненных тест-кейсов/ общее количество тест-кейсов*100%)

- Общее устранение дефектов

(показатель устранение дефектов определенного уровня важности за время существования проекта* 100%)